Планирование в Agile

- Story Map — Карта пользовательских историй

- Типы пользователей:

- Покупатель-новичок – впервые на сайте, хочет быстро найти и купить товар.

- Постоянный клиент – знает ассортимент, совершает повторные покупки, возможно, оставляет отзывы.

- Менеджер магазина (администратор) – управляет каталогом, заказами и контентом.

- Главные цели пользователя:

- Быстро найти нужный товар.

- Узнать подробную информацию о товаре (цена, описание, фото, отзывы).

- Легко и безопасно оплатить заказ.

- Выбрать удобный способ и срок доставки.

- Уверенно завершить покупку и отследить заказ.

- Управлять каталогом товаров и заказами (для администратора)

- Крупные действия (эпики):

- Регистрация и аутентификация.

- Просмотр и поиск по каталогу.

- Работа с корзиной.

- Оформление и оплата заказа.

- Доставка и отслеживание.

- Система отзывов.

- Административная панель.

- Поддействия по эпикам:

EPIC-1. Регистрация и аутентификация.

- Регистрация нового пользователя

- Вход в личный кабинет

- Восстановление пароля

EPIC-2. Просмотр и поиск по каталогу.

- Просмотр главной страницы и категорий.

- Поиск товаров по названию.

- Фильтрация товаров (по цене, бренду и т.д.).

- Просмотр карточки товара.

EPIC-3. Работа с корзиной.

- Добавление товара в корзину.

- Просмотр и редактирование корзины.

- Расчет итоговой стоимости.

EPIC-4. Оформление и оплата заказа.

- Выбор способа доставки.

- Выбор способа оплаты.

- Интеграция с платежным шлюзом (Сбер, СБП).

- Подтверждение и создание заказа.

EPIC-5. Доставка и отслеживание.

- Интеграция со службами доставки (СДЭК, Почта России).

- Расчет стоимости и сроков доставки.

- Отслеживание статуса заказа в ЛК.

EPIC-6. Система отзывов.

- Написание отзыва к товару.

- Просмотр отзывов других пользователей.

EPIC-7. Административная панель.

- Управление каталогом товаров (добавление, редактирование).

- Управление заказами (смена статуса).

- Модерация отзывов.

- Пользовательские истории (User Stories)

EPIC-1 – Регистрация и аутентификация.

- Я как новый пользователь хочу зарегистрироваться через email, чтобы совершать покупки и отслеживать заказы.

- Я как пользователь хочу войти в свой аккаунт, чтобы совершать покупки, отслеживать заказы, получить доступ к персональным данным и истории заказов.

EPIC-2 – Просмотр и поиск по каталогу.

- Я как пользователь хочу видеть товары на главной странице, чтобы быстро ознакомиться с ассортиментом.

- Я как пользователь хочу искать товары по названию, чтобы быстро найти нужную мне позицию.

- Я как пользователь хочу фильтровать товары по цене и бренду, чтобы сузить круг выборы.

- Я как пользователь хочу просматривать карточку товара с фотографиями и описанием, чтобы принять решение о покупке.

EPIC-3 – Работа с корзиной.

- Я как пользователь хочу добавлять товары с корзину, чтобы собрать свой заказ.

- Я как пользователь хочу изменять количество товаров или удалять их из корзины, чтобы скорректировать заказ.

EPIC-4 – Оформление и оплата заказа.

- Я как пользователь хочу выбрать способ доставки (курьер, почта), чтобы получить заказ удобным мне способом.

- Я как пользователь хочу выбрать способ оплаты (карта, СБП), чтобы безопасно оплатит заказ.

- Я как пользователь хочу уверенно завершить оплату через интеграционную систему, чтобы быть уверенным в успешной транзакции.

EPIC-5 – Доставка и отслеживание.

- Я как пользователь хочу видеть расчетные стоимость и срок доставки перед оплатой, чтобы принять окончательное решение.

- Я как пользователь хочу видеть статус своего заказа в личном кабинете, чтобы знать, когда его ждать.

EPIC-6 – Система отзывов.

- Я как пользователь хочу оставить отзыв о купленном товаре, чтобы помочь другим пользователям.

- Я как пользователь хочу читать отзывы перед покупкой, чтобы оценить качество товара.

EPIC-7 – Административная панель.

- Я как администратор хочу добавлять и редактировать товары в каталоге, чтобы поддержать ассортимент в актуальном состоянии.

- Я как администратор хочу управлять статусами заказов, чтобы информировать клиентов об их прогрессе.

- Product Backlog (MoSCoW)

MUST — обязательно для первого релиза (критически важно)

- Просмотр главной страницы и категорий.

- Поиск товаров по названию.

- Просмотр карточки товара.

- Добавление товара в корзину.

- Просмотр и редактирование корзины.

- Выбор способа доставки.

- Выбор способа оплаты.

- Интеграция с одной платежной системой.

- Управление каталогом товаров (админ).

- Управление заказами (админ).

SHOULD — важно, но можно перенести в первую крупную обнову

- Регистрация пользователя.

- Вход в личный кабинет.

- Фильтрация товаров.

- Расчет стоимости доставки.

- Просмотр отзывов.

COULD — полезно, но не обязательно для первой версии

- Отслеживание статуса заказа в ЛК.

- Написание отзыва.

- Интеграция с другими платежными системами.

- Интеграция с другими службами доставки.

WON'T — пока не делаем, но возможно в будущем

- Система скидок и промокодов.

- Личные рекомендации товаров.

- Мобильное приложение.

Причина: Основной фокус первого релиза – стабильный и рабочий процесс покупки. Расширенный функционал для маркетинга и удержания клиентов планируется во вторую очередь.

- Story Points для всех историй (шкала Фибоначчи)

малые — 1–2, средние — 3–5, крупные — 8–13, тяжёлые — 21.

EPIC-1. Регистрация и аутентификация.

- Регистрация пользователя - 5

- Вход в личный кабинет - 3

- Восстановление пароля - 5

EPIC-2. Просмотр и поиск по каталогу.

- Просмотр главной страницы и категорий. - 5

- Поиск товаров по названию. - 5

- Фильтрация товаров (по цене, бренду и т.д.). - 8

- Просмотр карточки товара. - 5

EPIC-3. Работа с корзиной.

- Добавление товара в корзину. - 3

- Просмотр и редактирование корзины. - 5

- Расчет итоговой стоимости. - 3

EPIC-4. Оформление и оплата заказа.

- Выбор способа доставки. - 3

- Выбор способа оплаты. - 3

- Интеграция с платежным шлюзом (Сбер, СБП). - 13

- Подтверждение и создание заказа. - 5

EPIC-5. Доставка и отслеживание.

- Интеграция со службами доставки (СДЭК, Почта России). - 13

- Расчет стоимости и сроков доставки. - 8

- Отслеживание статуса заказа в ЛК. - 5

EPIC-6. Система отзывов.

- Написание отзыва к товару. - 5

- Просмотр отзывов других пользователей. - 3

EPIC-7. Административная панель.

- Управление каталогом товаров. - 8

- Управление заказами (смена статуса). - 5

- Модерация отзывов. - 4

- Нулевая итерация

Цель нулевой итерации
Подготовить технический фундамент проекта, настроить окружение и создать базовые структуры данных, чтобы команды могла приступить к реализации пользовательских историй из бэклога.

Задачи нулевой итерации

- Настроить окружение разработки (IDE, репозиторий, структура проекта) – 3 SP

- Развернуть и настроить базовый фреймворк/платформу – 5 SP

- Спроектировать и развернуть базу данных – 5 SP

- Создать базовую архитектуру проекта – 5 SP

- Настроить хостинг и домен для тестового стенда – 3 SP

- Создать базовые модели данных – 8 SP

- Реализовать базовый шаблон фронтенда – 3 SP

- Настроить процесс сборки и деплоя – 3 SP

Суммарно: 35 SP
Velocity команды: 30-40 SP
Итерация укладывается в скорость.